Plánované výluky ve Středočeském kraji
na 4. čtvrtletí 2026

Níže uvedený přehled tratí, kde jsou plánovány výluky s dobou konání delší než 1 týden, uvedené termíny je však nutné brát jako předběžné – z důvodů počasí, dodavatelských vztahů, financí, změn priorit stavebních prací nebo aktuálního stavu techniky může dojít k posunům nebo změnám plánovaných výluk.

Trať 012 Pečky – Kouřim, celá trať
V období 1. – 13. října výluka v celé trati. Všechny vlaky v daném období budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu. 

Trať 014 Kolín – Ledečko, celá trať
V období 1. – 30. října výluka v celé trati. Všechny vlaky v daném období budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu.

Trať 070 Praha – Turnov, úsek Bakov nad Jizerou – Turnov
V období 3. října – 27. listopadu výluka v úseku Bakov nad Jizerou – Turnov. Všechny vlaky v daném období a úseku budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu.

Trať 170 Praha – Klatovy, úsek Hořovice – Kařízek
V období 14. – 23. října výluka jedné traťové koleje v úseku Hořovice – Kařízek. Osobní vlaky linky S70/P2 v daném období a úseku budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu. Vlaky dálkové dopravy budou v provozu bez výrazných omezení.

Trať 174 Beroun – Rakovník, úsek Roztoky u Křivoklátu – Rakovník
V období 29. září – 7. listopadu výluka v úseku Roztoky u Křivoklátu – Rakovník. Všechny vlaky v daném období a úseku budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu.
Trať 221 Praha – Benešov u Prahy, úsek Praha hl.n. – Říčany
V období 11. října – 3. listopadu výluka jedné traťové koleje v úseku Praha hl.n. – Říčany. Omezen provoz linky S9. Od metra C Háje do Říčan bude zavedena posilová náhradní autobusová doprava.

Trať 235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou, úsek Malešov – Zruč nad Sázavou
V období 1. října – 22. listopadu výluka v úseku Malešov – Zruč nad Sázavou. Všechny vlaky v daném období a úseku budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu. V období 1. – 7, října budou navíc probíhat drobné výluky i v úseku Kutná Hora – Malešov.

Trať 236 Čáslav – Třemošnice, celá trať
V období 1. – 30. listopadu výluka v celé trati. Všechny vlaky v daném období budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle zveřejněného výlukového jízdního řádu. 
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